代码 · 配置 · 数据 · 测试联合审计

# Rental Housing Platform

# Agent 全量差异审计

最新主仓库 main 与当前开发工作区的逐项比较

用于架构决策、合并规划与风险验收

结论：协作配置完全相同；产品 Agent 已沿“智能链路”和“新数据模型”两条路线分叉。应以最新 main 为底座按能力移植，不能整分支合并或整文件覆盖。

主仓库  main@78de6ec  ·  当前  feat/agent-search-compare-update@3f0bee1

审计日期  2026-08-04  ·  Asia/Shanghai

# 阅读导航

本报告先区分“编码助手 Agent”和“产品租房 Agent”，随后进入后端、数据库、前端、测试、风险和迁移方案。建议决策者先读第 1、8、13、14、17 章。

证据口径：主仓库使用干净克隆；当前工作区使用完整磁盘工作树，包含未提交增强。测试结果不能跨数据模型直接等同。

- 1. 先看结论

- 2. 比较基线与文件位置

- 3. 审计范围、方法与限制

- 4. 第一类 Agent：AI 编码助手与团队协作配置

- 5. 第二类 Agent：产品内租房 Agent 总体架构

- 6. 后端逐能力差异

- 7. API 与数据合同差异

- 8. 数据模型与数据库迁移冲突

- 9. 前端逐能力差异

- 10. 测试证据

- 11. 文档差异与时效性

- 12. 逐文件差异索引

- 13. 风险分级

- 14. 推荐迁移方案

- 15. 验收清单

- 16. 不建议采用的合并方式

- 17. 最终建议

- 附录 A：关键证据摘要

- 附录 B：术语约定

- 附录 C：合并前必须由团队确认的三项产品决策

# 1. 先看结论

本次比较必须把“Agent”拆成两类，否则会得到互相矛盾的答案。

- AI 编码助手与团队协作配置：两边完全相同。 309 个相关 Git 条目逐项核对后，没有发现仅主仓库存在、仅当前工作区存在或同路径内容不同的文件。AGENTS.md、CLAUDE.md、.claude/**、.qoder/**、.mcp/**、uhomes-design/**、.github/** 均一致。

- 产品里的租房 Agent：两边已经明显分叉。 当前工作区拥有更完整的会话、长期记忆、查询理解、混合检索、确定性重排、约束放宽、来源追踪、真正的 token 流式输出和搜索页三栏联动；最新主仓库拥有更新的 Institute → UnitType 房源模型、Institute 级 POI/通勤、大学近距搜索、Google Maps 和建筑详情体系。

- 当前 Agent 代码不能整分支合入最新 `main`，也不能按大文件覆盖。 两边对“推荐结果 ID 到底代表 Room、Property、UnitType 还是 Institute”的理解不同，购物车、POI、通勤、详情路由和迁移图都存在硬冲突。

- 最新主仓库自身也有阻断性 Agent 缺陷。 AgentCartItem 已迁移到 unit_type_id，但 CartService 和 API 仍访问 property_id/property；测试元数据仍保留 embedding_jobs.property_id → properties.id，而最新模型已经没有 properties 表，导致 Agent 测试在建表阶段全部报错。

- 正确方向是以最新 `main` 为底座，按能力移植当前 Agent。 先统一 ID 语义并修复主仓库基线，再重建迁移，随后适配记忆、检索、API、前端和测试；不要直接 merge 当前工作树，也不要把当前 Search.vue 覆盖到主仓库。

## 1.1 一页式判断矩阵

| 维度 | 最新主仓库 | 当前工作区 | 本次判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 编码助手规则 | 与当前一致 | 与主仓库一致 | 无跨仓库差异，但有共同缺陷 |
| Agent 会话体验 | 单次、轻量 | 多会话、历史回放 | 当前明显更强 |
| 长期记忆 | 无 | 有，支持读/写/清空 | 当前独有 |
| 查询理解 | 基础意图和筛选 | Rewrite、指代解析、状态合并 | 当前更强 |
| 检索与排序 | 新模型数据更丰富，但链路较基础 | 混合召回、消融、七信号重排 | 当前逻辑更强，主仓库数据底座更新 |
| 来源与可观测性 | 很有限 | 搜索运行、候选分数、来源记录 | 当前更强，但前端展示未完全接通 |
| 流式响应 | 搜索正文主要是模拟分块 | LLM token 真实流式 | 当前更强 |
| 房源数据模型 | Institute → UnitType，Room 已删除 | 仍保留 properties/Room 兼容层 | 主仓库是目标模型 |
| POI / 通勤 | Institute 级 | Room/Property 级 | 不能直接兼容 |
| 搜索地图 | Google Maps、大学半径搜索 | 三栏 Agent，但地图实现有风险 | 两边各有必须保留的能力 |
| Agent 自动测试 | 基线建表失败 | 31 项通过 | 当前测试更完整，但基于旧模型 |
| 合并策略 | 作为底座 | 作为能力来源 | 重新适配，不整包合并 |

# 2. 比较基线与文件位置

为了让报告可复核，以下用两个缩写表示仓库根目录：

- `[MAIN]`：/Users/shenjack/Documents/Rental-Housing-Platform-main-20260804

- `[WORK]`：/Users/shenjack/Documents/rental house

## 2.1 主仓库快照

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 本地位置 | /Users/shenjack/Documents/Rental-Housing-Platform-main-20260804 |
| 远程仓库 | Michael9047/Rental-Housing-Platform |
| 分支 | main |
| HEAD | 78de6ec93ff9120574a36c50488b3be74ef300f1 |
| 提交时间 | 2026-08-04 16:42:02 +08:00 |
| 提交标题 | fix: Vite 代理端口 8001→8000 |
| 工作区状态 | 干净 |
| 大小 | 约 32 MB |

原 SSH 地址在当前执行环境中无法完成克隆，因此改用同一 GitHub 仓库的 HTTPS 只读地址完成下载。仓库内容和提交身份不因传输协议变化而变化。

## 2.2 当前工作区快照

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 本地位置 | /Users/shenjack/Documents/rental house |
| 分支 | feat/agent-search-compare-update |
| HEAD | 3f0bee15dec28681fcb1f873585090fd587137ea |
| 提交时间 | 2026-07-29 20:52:49 +08:00 |
| 提交标题 | revert(agent): 推荐提示词恢复 3b426e0 口语化长文版 |
| 未提交状态 | 38 个已跟踪路径有修改，26 个未跟踪条目 |

当前工作区的 Agent 核心增强大多仍处于未提交状态。因此，本报告比较的是“当前磁盘上的完整工作树”，不只是 3f0bee1 提交。若只检出该分支 HEAD，将无法重现本文所述的记忆、检索和三栏联动能力。

## 2.3 两条历史已经大幅分叉

两个快照都包含共同提交 2e48d05a743030c0ac67ccdab7e7faf5d29182e8（2026-07-24）。从该点向后：

- 当前功能分支有 5 个已提交提交，外加大量未提交修改。

- 最新 main 有 97 个提交。

这意味着差异不是简单的“当前分支比主仓库多一项功能”。两边在同一基线后分别继续演进：当前分支重点建设 Agent 智能链路，main 重点推进房源模型、地图、建筑详情和业务模块。

# 3. 审计范围、方法与限制

## 3.1 审计范围

本次覆盖：

- 根级协作规则：AGENTS.md、CLAUDE.md、README、.gitignore。

- Claude 配置与 Skills：.claude/**。

- Qoder 知识库：.qoder/**。

- MCP 命名目录：.mcp/**。

- uhomes 设计 Skill：uhomes-design/**。

- GitHub 协作自动化：.github/**。

- 产品 Agent 后端：路由、Schema、模型、服务、编排、检索、记忆、对比、购物车。

- 数据层：SQLAlchemy 元数据与 Alembic 迁移图。

- 产品 Agent 前端：路由、页面、组件、Service、Pinia Store、TypeScript 类型。

- Agent 文档、HTML 联调页和自动测试。

- 与 Agent 合并直接相关的新房源模型、POI、通勤、搜索地图和详情路由。

## 3.2 使用的方法

- 对配置范围内的 Git 路径、文件模式和 blob ID 做逐项核对。

- 对实际文件系统做递归比较，以覆盖当前未提交内容。

- 对关键文件逐行阅读，并记录精确行号。

- 比较 Agent 服务文件数、行数、API 端点和数据 Schema。

- 检查 SQLAlchemy 外键能否在当前 Base metadata 中解析。

- 检查 Alembic revision 数量和 head。

- 从路由和 import 关系确认前端代码是否真实可达，而非只看文件是否存在。

- 执行当前工作区 Agent 测试组，并在主仓库隔离副本中执行 Agent 测试。

## 3.3 重要限制

- 未比较用户主目录中的个人级 Codex、Claude、Cursor 或 MCP 配置；结论仅针对仓库内可见配置。

- 未对生产数据库执行任何迁移，也没有修改主仓库克隆。

- 主仓库测试被 SQLAlchemy 元数据错误阻断，因此无法据此证明其 Agent 业务逻辑本身全部失败；能确定的是它当前无法进入测试正文。

- 当前工作区测试通过并不代表代码可直接运行在最新 main 数据库上，因为两边模型和迁移图不同。

# 4. 第一类 Agent：AI 编码助手与团队协作配置

## 4.1 跨仓库差异结果：零

共核验 309 个相关 Git 条目：

| 范围 | 条目数 | 比对结果 |
| --- | --- | --- |
| .claude/** | 14 | 完全相同 |
| .qoder/** | 266 | 完全相同 |
| .mcp/** | 1 | 完全相同 |
| uhomes-design/** | 12 | 完全相同 |
| .github/** | 10 | 完全相同 |
| 根规则、README、ignore、两份 Agent 后端文档 | 6 | 完全相同 |
| 合计 | 309 | 无跨仓库差异 |

因此，“主仓库的 AGENTS/Claude/Qoder 配置和我们现在不一样”这一假设不成立。两边复制的是同一套规则和素材。

## 4.2 AGENTS.md：相同，但后半段已经损坏

两边 AGENTS.md 的 Git blob 都是 ac5c99caa2a777c591dc3ca5b81f0add2699692c。

可读部分定义了：

- 分支命名与禁止直接在 main 开发：AGENTS.md:7-21。

- Conventional Commits 和中文说明：:25-52。

- 项目结构：:56-85。

- Python/Vue 代码风格：:89-106。

- 模块中文标准名：:110-128。

- “先开发、发 PR 时再建 Issue”的 Vibe Coding 流程：:135-190。

- PR、环境变量、冲突和迁移规则：:195-226。

共同问题在 AGENTS.md:228-262：文件中实际存储的是 ASCII 问号，不是终端编码显示错误。原中文已经丢失，不能靠切换 UTF-8 或 GBK 恢复。前半段保留了大部分重复规则，所以短期仍可工作；但只存在于损坏部分的细节会被 AI 忽略。

## 4.3 CLAUDE.md：相同，但与 AGENTS.md 并非真正一致

两边 blob 都是 da280200df5ba5d3e29c6aa652ae31134820152c。

Claude 版本额外写了：

- gh issue create 示例：CLAUDE.md:101-124。

- PR 模板和 Closes #X：:126-140。

- 前端截图门禁：:145-149。

- 依赖管理：:169-173。

- 不自动推送、不删除测试、不擅自升级依赖：:177-183。

但该文件也在 :185-190 出现实际问号乱码，并把“自行决定”一句从中间截断。更重要的是，仓库没有声明 AGENTS.md 与 CLAUDE.md 冲突时以哪个为准。结果是不同助手可能执行不同的截图、Review 或推送边界。

## 4.4 .claude/settings.json：相同，但权限明显过宽

两边 blob 都是 8f23316c2de932e4049258b7e48f396e13dceb88。

该文件允许 Claude 自动使用 git、curl、python、gh、docker、包管理器、测试、Alembic、WebFetch、WebSearch、Agent 以及 PowerShell 的 Remove-Item、Stop-Process 等，还允许读写 .env，且没有显式 deny。

影响不是“主仓库和当前谁更强”，而是两边共同拥有同样的安全面：

- git:* 可能覆盖破坏性 Git 操作。

- python:* 等价于允许执行任意脚本逻辑。

- .env 读取、网络请求和通用命令同时开放，会扩大秘密误用风险。

- Remove-Item 与 Stop-Process 不适合作为仓库默认无确认权限。

.claude/settings.local.json 被 .gitignore:28-29 忽略，两边本机当前均没有该覆盖文件。

## 4.5 Claude Skills：内容相同，共同存在三个结构问题

两边都有 10 个基础 UI Skill 和一个 meta-refactor-ui 编排 Skill，内容一致。

问题一：失效 Gitlink。 .claude/skills/refactoring-ui-plugin 是 mode 160000 的 Gitlink，指向 00781eab...，但仓库没有 .gitmodules。Fresh clone 无法知道其上游 URL，也无法初始化。

问题二：不存在的注册表。 meta-refactor-ui/SKILL.md:37-41 要求读取 skills.json 并验证 10 个 Skill，但两边都没有该文件。

问题三：间距规则冲突。 通用 spacing Skill 规定 16px 基准和 4/8/12/16/... 序列，而 uhomes-design/SKILL.md:191-200 规定 5px 基准和所有尺寸为 5 的倍数。仓库没有写优先级，同一次 UI 任务可能获得互相冲突的建议。

## 4.6 uhomes-design：相同，但难以自动触发且内部自相矛盾

两边 uhomes-design/SKILL.md blob 都是 75e72211...，目录中 12 个跟踪文件一致。

共同问题：

- uhomes-design/CLAUDE.md 位于 frontend 的兄弟目录，根 CLAUDE.md 又没有强制引用；编辑前端时不能保证自动加载。

- 该 Skill 不在标准 .claude/skills/uhomes-design/ 位置，更像人工参考包。

- screens/、screenshots/、fonts/ 被 .gitignore:33-37 整体忽略，Fresh clone 缺少 Skill 要求研究的截图和字体。

- SKILL.md:135-181 说标题用 cfont、正文用 Poppins，:185 又完全反转。

- SKILL.md:524 声明 accent 未提取，却在 :314、:887-892、:918 使用未定义的 var(--accent)。

- 约 72 KB 的单一 Skill 又嵌入大量 reference 内容，重复信息和失效路径会浪费上下文并加剧冲突。

## 4.7 .qoder：相同，但知识快照陈旧

两边都有 266 个相同的 RepoWiki 文件，约 4.7 MB。索引 .qoder/repowiki/knowledge/en/_index.yaml 标记导出时间为 2026-07-05、分支为 main，对应最后代码提交 75ff1a37...。

该快照比当前功能分支 HEAD 落后约 181 个提交，比最新主仓库落后约 273 个提交。它不是运行权限配置，而是旧版项目知识；继续把它当最新架构，会让 Qoder理解过时的 API、模型和目录。

## 4.8 .mcp：相同，而且并没有 MCP 配置

两边 .mcp 只有同一张 uhomes_screenshot.png，没有 mcp.json、.mcp.json、server、transport、command 或环境配置。因此这个目录名不能证明项目接入了 MCP。

## 4.9 两边都没有的专用配置

仓库内都没有 .codex/、.agents/、.cursor/、.cursorrules、Copilot instructions、Windsurf、Aider、Gemini、Roo 或正式 MCP JSON 配置。Codex 主要依赖根 AGENTS.md；Claude 是唯一拥有专属仓库权限和 Skill 目录的编码助手。

## 4.10 GitHub 配套：相同，只有部分规则被自动强制

- .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md:12-53 包含 AI 声明、Issue、测试、迁移、依赖、截图和规范检查。

- .github/CODEOWNERS:134 只明确覆盖 /AGENTS.md，没有同等覆盖 CLAUDE.md、.claude/** 和设计 Skill。

- branch-name-check.yml:16-49 真正执行分支命名规则。

- project-automation.yml:47-65 识别 Closes #X 并在 PR 合并后尝试移动 Issue。

- 目前没有 workflow 强制每个 PR 必须写 Closes #X、必须完成 AI 声明或必须附前端截图。

# 5. 第二类 Agent：产品内租房 Agent 总体架构

## 5.1 两条实际链路

最新主仓库的主链较短：

用户消息 → Router/Dispatcher → Search/Compare/FAQ/Cart → 数据库与 LLM → 回复/推荐卡

当前工作区把搜索主链扩展为：

用户消息
  → 会话历史与长期记忆装载
  → Query Understanding / Rewrite
  → 指代解析与对话状态合并
  → 结构化候选池 + 向量/词法召回
  → 硬约束筛选与最小约束消融
  → 七信号确定性重排
  → Context Packing
  → Grounded Answer + 来源清单
  → 真正 SSE token 流
  → 搜索审计、候选分数、历史元数据持久化

但是当前链路仍依赖旧的 Room/Property 模型，而最新 main 已转向 Institute → UnitType。所以“算法链路更完整”和“数据模型更新”分别发生在两条分支上。

## 5.2 后端规模变化

| 指标 | 最新主仓库 | 当前工作区 |
| --- | --- | --- |
| backend/app/services/agentic Python 文件 | 22 | 27 |
| 代码行数 | 6,403 | 9,332 |
| Agent API 路由文件 | 285 行 | 618 行 |
| Agent Pydantic Schema | 163 行 | 270 行 |
| Agent 前端主页面 AiSearch.vue | 224 行 | 727 行 |
| Agent Pinia Store | 64 行 | 202 行 |
| Agent TypeScript 类型 | 136 行 | 273 行 |

当前工作区新增的五个核心服务文件是：

- agentic/context.py：历史压缩、候选上下文和用户可见来源。

- agentic/guided_search.py：POI 软排序和渐进筛选选项。

- agentic/memory.py：会话状态、长期记忆、指代解析、搜索审计。

- agentic/query_understanding.py：查询改写、字段增删和 LLM/规则降级。

- agentic/retrieval.py：过滤、约束消融、词法相关度、七信号重排和来源 manifest。

# 6. 后端逐能力差异

## 6.1 会话列表与历史回放

最新主仓库只提供创建会话和发送消息。当前在 [WORK]/backend/app/api/v1/routes/agent.py:197-292 增加：

- GET /sessions：按更新时间列出当前用户 Agent 会话。

- GET /sessions/{session_id}/messages：按时间正序回放历史，支持 before_id。

对应 Schema 位于 [WORK]/backend/app/schemas/agent.py:18-50。

影响：当前可以刷新后继续、切换旧会话并恢复推荐卡元数据；主仓库每次进入更接近新建一次性对话。当前实现仍有分页缺口：前端固定最多拉 50 个会话和 100 条消息，没有消费 total/has_more。

## 6.2 短期对话状态

当前新增 AgentSessionState，见 [WORK]/backend/app/models/agent_intelligence.py:25-46，记录：

- 阶段 stage。

- 累积筛选 filters_json。

- 指代映射 reference_map_json。

- 最近搜索 last_search_json。

- 滚动摘要 rolling_summary。

- 上下文版本 context_version。

最新主仓库没有对应表。其 Dispatcher 主要加载最近 10 条消息，见 [MAIN]/backend/app/services/agentic/dispatcher.py:231-241，缺少结构化状态和稳定指代映射。

## 6.3 跨会话长期记忆

当前新增 AgentUserMemory，见 [WORK]/backend/app/models/agent_intelligence.py:49-62，每个用户一行，保存带置信度和证据次数的偏好。

[WORK]/backend/app/services/agentic/memory.py:167-243 实现：

- 只应用置信度至少 0.75 的记忆。

- 用户显式保存时置信度设为 1。

- 可以覆盖、合并或清空长期偏好。

API 位于 [WORK]/backend/app/api/v1/routes/agent.py:293-339：

- GET /memory

- PUT /memory

- DELETE /memory

最新主仓库完全没有这套能力。影响是主仓库无法在新会话自动记得国家、学校、房型等稳定偏好。

## 6.4 对话筛选合并和清除语义

当前 [WORK]/backend/app/services/agentic/memory.py:90-164 支持：

- “不限区域”“取消预算”“不要之前的条件”等字段删除。

- “重新开始/清空条件”整体重置。

- 长期记忆 < 会话状态 < 本轮理解 < 前端显式值的优先级。

- 列表字段默认增量合并，只有明确取消才移除。

这解决了多轮对话中后一条短句静默覆盖前面条件的问题。最新主仓库没有等价的结构化合并层。

## 6.5 查询理解与 Query Rewrite

当前 [WORK]/backend/app/services/agentic/query_understanding.py:12-376 增加独立查询理解模块：

- 输出 exact / relative / reference / exploratory 查询类型。

- 提取新增条件、删除字段和删除值。

- 将上一轮有效状态写入重写后的检索表达。

- LLM 不可用或 JSON 不合法时走确定性规则降级。

Dispatcher 在 [WORK]/backend/app/services/agentic/dispatcher.py:262-283 先完成 rewrite，再进入搜索。API 对外返回 query_rewrite，Schema 位于 [WORK]/backend/app/schemas/agent.py:166-172。

最新主仓库的 SearchAgent 虽然把 query_rewrite 列为工具名，但没有这套独立、可回退、可对外说明的执行链。

## 6.6 指代解析

当前 [WORK]/backend/app/services/agentic/memory.py:246-300 解析：

- “第二套 / 第 2 个”。

- “最便宜的 / 最近的 / 最大的 / 综合最好的”。

- “刚才那套 / 这个 / 它”。

解析结果通过 ReferenceResolutionInfo 返回，见 [WORK]/backend/app/schemas/agent.py:174-179。最新主仓库只做较简单的显式 ID 提取，没有结构化的序号和语义引用表。

## 6.7 候选召回

当前 SearchAgent 同时保留结构化查询、向量/词法相关度和旧 Property 兼容池，并在 [WORK]/backend/app/services/agentic/retrieval.py 统一过滤和重排。

优势：

- 可以先扩大候选池，再统一施加硬约束和软偏好。

- LLM/embedding 不可用时仍可用词法和结构化检索。

- 检索池大小由 AGENT_RETRIEVAL_POOL_SIZE 控制。

风险：当前仍保留三层候选来源和 legacy Property fallback；在最新主仓库中 Property 已只是 UnitType 别名，这个 fallback 可能重复、遮蔽或错误解释候选。

## 6.8 约束消融与最小放宽

当前 [WORK]/backend/app/services/agentic/retrieval.py:182-260 对零结果或结果过少执行 constraint ablation：

- 逐个试验可以放宽的字段。

- 记录每次试验前后数量和解释。

- 只应用能以最小代价恢复结果的放宽。

- 将 relaxation_trace 和可点击选项返回前端。

最新主仓库基本直接返回结果或“尝试放宽”，没有同等级别的可审计放宽轨迹。

## 6.9 七信号确定性重排

当前 [WORK]/backend/app/services/agentic/retrieval.py:301-414 计算并记录多个确定性信号：

- 预算/价格。

- 通勤。

- 设施匹配。

- POI 偏好。

- 词法相关度。

- 数据质量/完整度。

- 向量或基础召回分。

最终分数、分项和名次写入推荐结果：AgentRecommendation.rank/final_score/score_breakdown，见 [WORK]/backend/app/schemas/agent.py:123-133。

最新主仓库已有基础评分与更丰富的 embedding 文本，但没有当前这套统一、可追踪的最终 reranker。

## 6.10 Context Packing

当前 [WORK]/backend/app/services/agentic/context.py:16-54 按字符预算装载历史；:56-122 将候选、条件、放宽轨迹和 grounding policy 打包给 LLM。预算由：

- AGENT_HISTORY_CHAR_BUDGET=8000

- AGENT_CONTEXT_CHAR_BUDGET=12000

控制。主仓库主要按固定消息条数加载历史，不具有同等可控的上下文压缩。

## 6.11 Grounded Answer 与来源

当前要求回答只能使用候选包里的已标注事实，缺失字段必须说“数据暂缺”，不能从价格或房型猜设施。关键位置：

- [WORK]/backend/app/services/agentic/agents/search_agent.py:347-354：Grounding 规则。

- :838-930：放宽、重排、来源 manifest 和候选快照。

- [WORK]/backend/app/services/agentic/context.py:124-147：用户可见来源。

- [WORK]/backend/app/services/agentic/dispatcher.py:496-569：搜索执行与 grounded 结果。

最新主仓库会附加简短检索说明，但缺少逐候选的 source_metadata 和统一来源清单。

需要区分“后端已返回”和“前端已展示”：当前可达的 /ai-search 与 Search 右侧面板会保存 sources，却没有真正渲染全部来源；只有未路由的 SmartRentView.vue 展示来源 chips。

## 6.12 真正的 SSE token 流

最新主仓库 [MAIN]/backend/app/services/agentic/dispatcher.py:154-188 对搜索回复采用“先生成完整回复，再每 3 个字 yield”的模拟流式。

当前 [WORK]/backend/app/services/agentic/agents/search_agent.py:1039-1087 直接消费 LLM 流并逐 token yield；[WORK]/backend/app/services/agentic/dispatcher.py:905-1029 先发执行状态、再发 token、最后发结构化 meta。

用户影响：当前首字等待更短，取消和中断更自然，也能在文本未结束前持续看到真实生成进度。

## 6.13 搜索审计与可观测性

当前新增：

- AgentSearchRun：原始/改写查询、有效条件、放宽轨迹、来源、候选数、选中数、耗时，见 [WORK]/backend/app/models/agent_intelligence.py:65-92。

- AgentSearchCandidate：候选 ID、名次、总分、分项和来源，见 :95-124。

最新主仓库没有这两张表。它无法稳定回答“为什么这套排第一”“哪个条件被放宽”“某次搜索用了什么数据源”。

## 6.14 渐进选房与 POI 引导

当前 [WORK]/backend/app/services/agentic/guided_search.py:89-197 支持：

- 按地铁、超市、医院、健身房等真实 POI 距离做软排序。

- 只提供候选池中确实有数据的引导 chip。

- 结果足够多时提供“再便宜点”“独立卫浴”等收窄选项。

但该文件的模型假设已经过时：:9-11 和 :35-67 明确通过 Room → PropertyPOI 汇总到 UnitType。最新主仓库已经删除 Room 表，POI 改为 InstitutePOI。直接复制后查询会失败或静默降级为空。

## 6.15 通勤数据

当前 SearchAgent 在 [WORK]/backend/app/services/agentic/agents/search_agent.py:493-550 通过 RoomCommute 补通勤。

最新主仓库的新模型是 [MAIN]/backend/app/models/institute_commute.py:10-25，主键是 institute_id + university_id。然而主仓库 SearchAgent 自身仍在 [MAIN]/backend/app/services/agentic/agents/search_agent.py:762-780 尝试 RoomCommute.room_id 和 Room.unit_type_id，异常被捕获后静默降级。

结论：两边的 Agent 通勤实现都不是最终正确版本。迁移时应直接查询 InstituteCommute，不要保留 Room 桥接。

## 6.16 对比 Agent

当前 compare_agent.py 增加真实币种、设施、POI、评分分项和更严格的可解释输出；对比 API 允许前端传选中的当前结果 ID，而不必先全部加入购物车。

但最新主仓库以 UnitType ID 为核心，当前接口字段和 Schema 仍名为 property_id/property_ids。如果不先统一 ID，用户勾选的 12 可能在某处被解释为 UnitType 12、另处被解释为旧 Property 12，造成对比错对象。

## 6.17 购物车是当前最明确的 P0 冲突

最新主仓库：

- [MAIN]/backend/app/models/agent_cart.py:25-41 的 AgentCartItem 只有 unit_type_id 和 unit_type。

- [MAIN]/backend/app/services/agentic/agents/cart_agent.py:35-64 仍查询 AgentCartItem.property_id，并用 property_id= 构造对象。

- [MAIN]/backend/app/api/v1/routes/agent.py:193-246 及 Schema 仍围绕 property_id/property 序列化。

这会在真正调用购物车时产生属性或构造错误。当前工作区的 CartService 与旧 properties 表是一致的，但不能直接解决最新模型问题。

正确修复应统一改为 unit_type_id/unit_type，并在 API 层明确是否暂时保留 property_id 兼容别名。

## 6.18 主仓库 CompareAgent 也没有完成 UnitType 迁移

最新主仓库中的 Property 实际已经是 UnitType 别名，但 CompareAgent 仍读取旧字段：

- price_monthly：[MAIN]/backend/app/services/agentic/agents/compare_agent.py:186,332。

- title：:214,320,336。

- PropertyPOI.property_id：:149-151。

- 从购物车读取 item.property_id：:130。

UnitType 的真实字段是 base_rent/name/institute_id。POI 错误位于 try/except 中时可能静默退化为“无 POI”，但 price_monthly/title 没有等价保护，显式对比两个 UnitType 仍可能直接失败。

此外，主仓库 tool_registry.py:430-431,689,738-739 和 supervisor.py:731,737 仍存在 property_id/prop.title/prop.price_monthly/item.property 等旧合同。修复范围不能只限于 CartService 和 API。

## 6.19 两边的 embedding 路线也不同

最新主仓库：

- UnitType.embedding 是 Text，通常存 JSON 字符串。

- build_unit_type_search_text() 位于 [MAIN]/backend/app/services/agentic/agents/search_agent.py:111-245，包含 Institute、UnitType、设施、POI、通勤和 safety，语义文本更丰富。

- scripts/build_rag_embeddings.py:56-127 加载 POI、安全和通勤后生成 embedding。

- 搜索先取最多 500 行，见 SearchAgent :685-696，再在应用层动态导入 numpy 逐条算余弦，见 :698-721。

当前工作区：

- Room 和 UnitType embedding 使用 Vector(1536)。

- property_service.py:405-409,487-492 把 cosine distance 下推数据库。

- 20260725_0100_embedding_vector_hnsw.py:69-85 创建 HNSW cosine 索引。

主仓库方案的富文本更好，但应用层全量排序随数据线性增长，而且 requirements.txt 没有声明 numpy；当前方案的 pgvector/HNSW 更适合规模化。最佳整合是：采用主仓库有事实来源的富文本，采用当前的 Vector + HNSW + hybrid retrieval。

## 6.20 主仓库富文本中存在无来源画像

[MAIN]/backend/app/services/agentic/agents/search_agent.py:35-89 会从建筑类型和设施推导“高端学生社区”“居民以中高收入人群为主”“本地家庭为主”“生活成本低”等描述。

这些并非数据库直接事实，存在偏见、Grounding 和解释风险。迁移时应保留 POI、安全、通勤、设施等可验证事实，删除居民收入、阶层或人群构成推断。

## 6.21 当前搜索仍有四个算法边界

- 旧 Room fallback 可能漏结果。 [WORK]/backend/app/services/agentic/agents/search_agent.py:801-816 只有 UnitType 候选池完全为空才查旧 Room；部分迁移状态下，未迁移 Room 会被遮蔽。

- 消融只尝试一个字段。 [WORK]/backend/app/services/agentic/retrieval.py:196-259 可解释性好，但无法发现“同时放宽预算和区域才有结果”。

- 设施同义词不足。 retrieval.py:61-65,140-143 主要依赖规范化后精确相等，WiFi/无线网络、ensuite/独卫、furnished/家具齐全 可能互不匹配。

- 附近设施可能误报 missing。 [WORK]/backend/app/services/agentic/dispatcher.py:462-474,1018-1028 可能在候选已有 _poi_distances 时仍追加“楼外周边 POI missing”。

这些不是否定当前方案，而是迁移到新模型时应顺便收紧的边界。

## 6.22 长期记忆需要隐私、容量和并发治理

当前默认 AGENT_MEMORY_ENABLED=true，见 [WORK]/backend/.env.example:35。稳定字段包括国家、学校、房型、通勤方式和 female_only，见 memory.py:30-35。第一次明确表达的稳定字段可获得 0.78 置信度，见 memory.py:511-518，高于 0.75 的自动应用阈值。

这意味着用户只搜索一次“NUS 附近的 studio”，某些偏好就可能跨会话自动生效，而不是只有显式 PUT /memory 才保存。当前还没有：

- 清晰的首次告知和单独的“自动学习”开关。

- TTL 或定期清理。

- 原始查询裁剪/脱敏；最长 20,000 字可写入搜索审计。

- 搜索 run/candidate 容量保留策略。

- 记忆导出机制。

并发方面，memory.py:396-428 采用“先 SELECT，不存在则 INSERT + flush”，同时数据库对 session/user 有唯一约束，但没有 upsert、FOR UPDATE 或 IntegrityError 重试。同一用户首次并发请求可能竞争唯一约束或互相覆盖状态。

## 6.23 历史和元数据持久化有性能与一致性风险

GET /sessions 在 [WORK]/backend/app/api/v1/routes/agent.py:209-242 使用 selectinload(ChatSession.messages)，然后在 Python 中加载并排序每个会话的全部消息，只为计算条数和最后一条。历史 metadata 还可能携带完整推荐卡，数据增长后会明显变重。

同步接口的 _update_latest_history_metadata() 位于 :170-192，按 session_id + assistant role + id DESC 找最新回复。同一会话并发发送两条消息时，请求 A 可能把 metadata 写到请求 B 的回复。更稳妥的设计是 Dispatcher 返回本次 assistant message ID，并按精确 ID 更新。

## 6.24 当前核心模块仍未纳入 Git

截至审计时，context.py、memory.py、query_understanding.py、retrieval.py 等是未跟踪文件，但已跟踪的 dispatcher.py:18-25、search_agent.py:609-624 和 supervisor.py:804,928 已导入它们。

如果只提交 git diff 中的已跟踪修改而漏掉 ?? 文件，部署会在 import 阶段直接失败。这是交付流程层面的 P0，必须在拆分提交时核对新增文件。

# 7. API 与数据合同差异

## 7.1 端点差异

| 能力 | 最新主仓库 | 当前工作区 |
| --- | --- | --- |
| 新建会话 | POST /sessions | 相同，但标记 session_kind=agent |
| 会话列表 | 无 | GET /sessions |
| 历史消息 | 无 | GET /sessions/{id}/messages |
| 长期记忆读取 | 无 | GET /memory |
| 长期记忆保存 | 无 | PUT /memory |
| 长期记忆清空 | 无 | DELETE /memory |
| 同步消息 | 有 | 扩展 context_filters/mode 和结果元数据 |
| 流式消息 | 有 | 真 token 流 + 状态 + 最终 meta |
| FAQ | 有 | 有 |
| 购物车 CRUD | 有但 ID 实现冲突 | 有，基于旧 Property |
| 对比 | 有 | 增强评分、POI 和显式 ID |

## 7.2 请求 Schema

最新主仓库的 AgentFilter 主要是基础价格、区域、卧室、类型和部分租房条件。当前 [WORK]/backend/app/schemas/agent.py:54-93 扩展到：

- 国家与币种。

- 设施、房型、卫浴、面积。

- 最短/最长租期、入住日期。

- POI 条件。

- 通勤方式和分钟数。

- 学校、女性限定。

- 硬约束/软偏好字段清单。

当前 AgentMessageRequest 把输入上限提高到 20,000 字，并增加 context_filters、compare_property_ids 和兼容 mode，见 :95-106。

## 7.3 响应 Schema

当前每个推荐新增：

- rank

- final_score

- score_breakdown

- poi_distances

- source_metadata

当前每次回复新增：

- guided_options

- raw_intent

- stage

- sources

- relaxation_trace

- query_rewrite

- reference_resolution

- state_summary

- filter_patch

这些字段支持可解释搜索和三栏联动，但也扩大了后端、前端和历史元数据之间的合同面积。迁移时必须用契约测试固定字段，而不能仅靠 TypeScript 编译。

## 7.4 PropertySearchResult 兼容层

当前 [WORK]/backend/app/api/v1/routes/agent.py:59-167 同时支持 UnitType 与旧 Property/Room，并将 UnitType 映射成 PropertySearchResult。

这在过渡期方便，但有三个问题：

- landlord_id=0 是占位值，不是真实业务数据。

- property_id 可能是 UnitType ID，也可能是旧 Property ID。

- 主仓库已经把 Property 变成 UnitType 兼容别名，继续保留两种语义只会扩大歧义。

建议在最新 main 上定义一个新的、实体语义清晰的 Agent recommendation DTO，例如明确字段 unit_type_id 和 institute_id，再为旧前端提供短期兼容字段。

# 8. 数据模型与数据库迁移冲突

## 8.1 房源主实体已经改变

当前工作区：

- [WORK]/backend/app/models/property.py 中 Room.__tablename__ = "properties"。

- 每个可租房间可以独立有价格、地址、房东、图片、embedding。

- Property = Room 作为旧名兼容。

最新主仓库：

- [MAIN]/backend/app/models/property.py 只是兼容桥，Property 和 Room 都别名到 UnitType。

- [MAIN]/backend/app/models/unit_type.py 才是租赁核心实体。

- UnitType 归属于 Institute，Room 表已经删除。

这不是字段小改，而是实体边界重构。所有 ID、外键、URL 和候选清单都必须随之重新定义。

## 8.2 POI 归属改变

| 当前工作区 | 最新主仓库 |
| --- | --- |
| PropertyPOI | InstitutePOI |
| 外键 property_id → properties.id | 外键 institute_id → institutes.id |
| 每个房间/Property 一份 POI | 每栋公寓/Institute 一份 POI |

周边设施本质上通常属于建筑位置，而不是某个户型。主仓库的新设计更合理，当前 guided_search.py 应改为 UnitType.institute_id → InstitutePOI。

## 8.3 通勤归属改变

| 当前工作区 | 最新主仓库 |
| --- | --- |
| RoomCommute(room_id, university_id) | InstituteCommute(institute_id, university_id) |
| 通勤随房间重复 | 同一建筑共享通勤 |

迁移应删除 Room 级 join，避免重复数据和已删除字段。

## 8.4 Agent 搜索审计表需要重新设计外键

当前 AgentSearchCandidate 同时有：

- unit_type_id → unit_types.id

- property_id → properties.id

见 [WORK]/backend/app/models/agent_intelligence.py:95-122。

最新主仓库没有 properties 表，因此 property_id 外键无法存在。建议在目标模型中：

- 只保留 unit_type_id 作为候选主键。

- 如需要建筑聚合，再加 institute_id。

- 不再创建 property_id → properties.id。

## 8.5 Alembic 迁移图完全不同

| 指标 | 当前工作区 | 最新主仓库 |
| --- | --- | --- |
| migration Python 文件 | 74 | 88 |
| Alembic head | 20260802_0101 | 8c314438f8b1 |
| 当前记忆迁移的 parent | 20260725_0100 | 最新图中不存在该 revision |

当前新增迁移 [WORK]/backend/alembic/versions/20260802_0101_add_agent_memory_and_search_trace.py:14-16 直接依赖 20260725_0100。把该文件复制到最新主仓库会形成断裂分支或无法解析的 parent。

正确做法：

- 在最新 main 数据库迁移到 8c314438f8b1。

- 以该 head 新建迁移。

- 创建 session_kind、记忆和审计表。

- 去掉 properties.id 外键，改为 UnitType/Institute。

- 在 PostgreSQL 和 SQLite 测试元数据中分别验证 JSONB fallback。

## 8.6 最新主仓库测试元数据已损坏

[MAIN]/backend/app/models/embedding_job.py:21-23 仍声明：

embedding_jobs.property_id → properties.id

而 [MAIN]/backend/app/db/base.py:1-24 导入的元数据中没有 properties 表。[MAIN]/backend/tests/conftest.py:34-45 在每个测试前调用 Base.metadata.create_all()，因此 SQLAlchemy 在创建任何表之前就抛出 NoReferencedTableError。

这解释了为什么主仓库 Agent 测试 10 个全部 error：失败点不是聊天回答断言，而是 fixture 建表。

## 8.7 UnitType 的职责和库存来源不同

最新主仓库 [MAIN]/backend/app/models/unit_type.py:42-102 把 UnitType 定义为最终可租实体，包含 total_count/available_count/has_vacancy，不再有 rooms 关系。property_service.py:323-387 直接返回 UnitType 库存。

当前工作区的 UnitType 仍是户型模板，库存来自对 Room 的聚合；[WORK]/backend/app/services/property_service.py:389-397,487-492 会统计 available Room 并要求数量大于零，同时保存代表 Room ID。

迁移时必须：

- 用 UnitType.available_count 代替 Room count。

- 删除“取最小 Room.id 作为代表”的逻辑。

- 用 has_vacancy 或 available_count > 0 过滤。

主仓库当前 property_service.py:341-348 只过滤 UnitType status，没有可靠过滤零库存；可能返回状态仍 available、但 available_count=0 的户型。这应作为基线修复。

## 8.8 Institute 新字段是可利用的数据资产

最新主仓库 [MAIN]/backend/app/models/institute.py:27-52 比当前多出街道、邮编、网站、建筑类型、总楼层、建成年份、单元总数、电梯、楼管 ID/微信/二维码等字段。

这些字段可以增强结构化筛选和回答，例如“有电梯的高层公寓”“较新的建筑”“联系楼管”。当前记忆和 retrieval 尚未完整利用它们。迁移时应把有明确产品价值且可公开的字段加入候选 facts，而不要把楼管私人联系信息直接塞进 LLM 上下文。

## 8.9 embedding 类型必须在迁移前定稿

最新主仓库的 UnitType.embedding 是 Text；当前是 pgvector Vector(1536)。如果不先定稿，模型迁移、HNSW DDL、脚本和检索代码会反复改动。

推荐目标：UnitType 使用 Vector(1536)，只为 unit_types 创建 HNSW cosine 索引；不再为已删除的 properties 建索引。富 embedding 文本应包含可验证的 Institute、POI、safety 和 commute 事实，但删除无来源人群画像。

# 9. 前端逐能力差异

## 9.1 实际可达路由

| 页面/组件 | 最新主仓库 | 当前工作区 | 可达性结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| /ai-search → AiSearch.vue | 有，无显式登录门禁 | 有，requiresAuth=true | 两边都可达，当前更完整 |
| /search → Search.vue | 有 | 有，并可打开右侧 Agent | 当前第二个真实 Agent 入口 |
| /compare | 组件存在但无路由 | 新增路由 | 可直达，但正常导航链仍不完整 |
| SmartRentView.vue | 无路由 | 无路由 | 不可达 |
| AgentView.vue | 无路由 | 无路由 | 不可达 |
| ChatView.vue | 无路由 | 无路由 | 不可达 |
| AssistantBubble.vue | 未挂载 | 未挂载 | 不可达 |

这一步非常重要：不能因为文件中写了来源 chips 或“深度模式”，就断言线上用户能看到。路由和 import 搜索确认，上述四个文件都没有实际消费者。

## 9.2 /ai-search：从演示页变成 Agent 工作台

主仓库 AiSearch.vue 224 行：

- 每次挂载新建会话。

- 消息只存在页面本地。

- 组件内手写 SSE 解析。

- 最多显示 6 张普通 PropertyCard。

- 无历史、长期记忆、FAQ、勾选比较。

当前 AiSearch.vue 727 行：

- 会话历史、新对话和切换：[WORK]/frontend/src/views/AiSearch.vue:10-31。

- 长期记忆展示与清空：:33-51。

- 固定 starter prompts：:79-89,273-278。

- 推荐卡在正文前展示：:104-125。

- 查询改写、状态和放宽：:134-156。

- FAQ 与站内链接：:158-180。

- 勾选至少两套后精确比较：:184-190,491-499。

- 20,000 字多行输入：:192-221。

- 公共 SSE Service：:426-483。

- 初始化时加载历史、记忆、购物车和 FAQ：:544-567。

缺口：applyMeta() 保存了 sources、thinking_steps 和 aiAvailable，但模板没有完整渲染来源、处理状态和 AI 降级提示。

## 9.3 Agent 推荐专用卡片

当前新增 [WORK]/frontend/src/components/RecPropertyCard.vue（398 行），集中展示：

- 图片、区域、价格、户型、面积和租期。

- 推荐理由。

- 后端真实设施。

- POI 距离。

- 对比勾选。

- 详情和候选清单操作。

相较主仓库普通 PropertyCard，它更适合解释“为什么推荐”。但币种缺失时直接回退人民币，没有完全复用统一币种工具。

## 9.4 /search 三栏联动

当前 [WORK]/frontend/src/views/Search.vue 从 1,095 行扩展到 1,344 行，并新增：

- Agent 开关：:213-223。

- 懒加载 SearchAgentPanel.vue：:369。

- 面板挂载：:295-318。

- 普通筛选转 context_filters：:503-541。

- 当前可见结果作为比较范围：:777-780。

- filter_patch 回填左侧筛选：:789-931。

- Agent 推荐同步中间列表：:933-949。

- 1100px 以下抽屉布局：:1307-1326。

这实现了“左侧普通筛选—中间结果—右侧 Agent”双向同步，是当前工作区最有价值的前端差异。

## 9.5 SearchAgentPanel.vue

当前独有 592 行：

- 当前条件 chips：:18-23。

- 固定提问和快捷操作：:25-34,206。

- 横向完整推荐卡：:36-75。

- 状态与渐进选项：:81-94。

- FAQ 和 20,000 字输入：:129-160。

- 创建/复用共享会话：:229-244。

- 使用 SSE 并传 context_filters：:293-315。

- 应用 filter_patch、同步推荐：:318-322。

- 精确传全部当前可见结果 ID：:336-347。

面板会接收 query_rewrite/sources/ai_available，见 :349-366，但模板没有把它们全部显示出来。

## 9.6 当前搜索页不能覆盖主仓库搜索页

主仓库 Search.vue 独有：

- 大学搜索模式：[MAIN]/frontend/src/views/Search.vue:234-240。

- 远程大学建议：:247-268。

- 1-20 km 半径。

- Google Maps 动态加载：:211-227。

- 大学标记、建筑详情和更完整 PropertyCard 操作。

当前版本删除了大学模式，改用 Leaflet，并在 [WORK]/frontend/src/views/Search.vue:346-362 使用浏览器端 require()。标准 Vite 浏览器环境通常没有 require；失败后 initLeaflet() 返回空值，后续仍调用 .map()，地图模式存在明显运行时风险。

所以正确方案是在主仓库 Search 页面局部植入 Agent 面板与双向合同，保留主仓库地图和大学搜索。

## 9.7 前端 Agent Service

当前 [WORK]/frontend/src/services/agent.ts 新增会话、历史和记忆 API；SSE 客户端也更稳健：

- 从 localStorage 获取 token 并组装 Bearer：:91-99。

- 支持 AbortSignal：:85-100。

- 支持 CRLF 和多行 SSE data：:117-150。

- 支持 token/meta/error 回调和更清晰 HTTP 错误。

主仓库通过 api.defaults.headers.common.Authorization 获取 token，但实际 token 由 Axios 拦截器临时注入，SSE 请求可能漏认证。

当前权衡：Service 硬编码 /api/v1；页面虽然支持 AbortSignal，却没有在卸载时真正传入和中止。

## 9.8 Pinia Store

主仓库 Store 只有单一 sessionId、消息、AI 状态和 pendingQuery。当前 [WORK]/frontend/src/stores/agentChat.ts 新增：

- 会话列表、历史加载状态、长期偏好。

- 历史消息反序列化并恢复推荐卡/链接。

- 新建与切换会话。

- 保存、清空记忆。

- 登出时清理本地状态。

当前 /ai-search 和 Search 右侧面板共享同一个 Agent 会话，因此页面切换可以延续上下文。

限制：Store 忽略 total/has_more，不恢复 thinking_steps/filter_patch。

## 9.9 TypeScript 合同

当前 frontend/src/types/agent.ts 从 136 行扩展到 273 行，增加会话、历史、记忆、扩展筛选、GuidedOption、来源、Rewrite、状态、指代、流式 meta、评分和历史消息字段。

这使前端能够使用当前后端新增能力，但它引用的是当前版 PropertyType。最新主仓库的枚举是 studio/ensuite/1bed/2bed/...，当前是 studio/1-bed/2-bed/shared/house；直接复制会产生请求值和编译冲突。

## 9.10 详情路由与 ID 语义

最新主仓库：

- /building/:id 是正式详情。

- /room/:id 走 BuildingRedirect.vue。

- /property/:id 重定向到 building。

当前工作区：

- /property/:id、/room/:id 都指向旧 PropertyDetail.vue。

- 删除 /building/:id。

Agent 推荐卡、候选清单和对比页面必须在迁移前统一跳转目标，否则同一个 ID 会被带到错误详情页。

## 9.11 未挂载代码造成的“纸面能力”

- SmartRentView.vue 当前确实实现来源 chips、处理过程、查询改写和分数，但没有路由。

- AssistantBubble.vue 当前退回非流式请求，而且没有被挂载。

- CartView.vue 的“帮我对比”只设置 pendingQuery；唯一监听者是未挂载气泡，因此没有可见反馈。

- openWithQuery() 没有已挂载消费者。

这些差异应标记为“不可达代码”，不能算已交付功能。

# 10. 测试证据

## 10.1 当前工作区

执行：

tests/test_agent.py
tests/test_agent_filter_patch.py
tests/test_agent_intelligence.py
tests/test_agent_user_scenarios.py

结果：

31 passed, 1 warning

覆盖了基础 Agent、filter patch、记忆/检索智能和典型用户场景。这说明当前增强在当前旧模型测试环境中是连贯的。

## 10.2 最新主仓库

执行 tests/test_agent.py，结果是 10 个 error。共同根因：

NoReferencedTableError:
embedding_jobs.property_id cannot find table properties

因此主仓库当前 Agent 测试基线不可用。必须先修复模型元数据，才能继续判断 Cart、Search、Compare 具体逻辑是否通过。

## 10.3 前端测试空白

两边都没有为下列 Agent 交互新增 Vitest：

- AiSearch 多会话。

- SearchAgentPanel。

- filter patch 双向同步。

- SSE parser。

- 历史回放。

- 长期记忆。

- 当前可见结果比较。

- 登录跳转。

当前主要依赖后端 pytest、人工浏览器验收和文档记录。迁移后必须补自动测试，否则最容易在模型适配时出现“页面能打开，但筛选字段/ID 已错位”的回归。

## 10.4 手工 HTML 联调页

当前独有 [WORK]/backend/test/TEST_GUIDED_SEARCH.html，可以登录、提问、检查 guided options、购物车和对比，但它已经部分过时：

- 使用非流式端点。

- 检查旧 _poi_score/_poi_distances 字段。

- 对比读取 properties/results，当前正式响应是 items。

- 价格硬编码人民币。

它可以保留为人工工具，但不能作为自动验收真源。

## 10.5 数据脚本也分属两套模型

当前独有 backend/scripts/seed_agent_demo.py 会创建 NUS、UCL、UCLA、HKU 四个市场，每个市场创建 Institute、UnitType 和两间 Room，并覆盖 SGD/GBP/USD/HKD。它适合当前 Room 模型，但：

- 不生成 embedding、POI 或 commute。

- 内置并打印固定演示账号密码。

- 迁移到 roomless 主仓库后无法原样使用。

主仓库独有或更匹配新模型的脚本包括：

- build_rag_embeddings.py

- compute_safety_scores.py

- precompute_commutes.py

- seed_v3_test_data.py

它们围绕 InstitutePOI、InstituteCommute 和 UnitType 库存。最终应重写 demo seed：直接创建 UnitType 库存、从环境变量读取演示凭据，并在 seed 后生成 embedding、POI 和通勤测试数据。

## 10.6 对比中的汇率只是近似数据

当前 CompareAgent 能正确保留原始币种展示，并在跨币种评分时换算为 CNY；相较主仓库硬编码人民币更合理。但 [WORK]/backend/app/services/currency.py:15-21 使用静态汇率，没有数据来源、更新时间、自动刷新或历史快照。

它适合演示和近似排序，不适合作为金融级结算依据。最终 UI 应明确“仅用于比较”，租金展示始终以房源原币种为准。

# 11. 文档差异与时效性

## 11.1 当前工作区独有文档

| 文档 | 行数 | 价值 | 主要时效问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| docs/agent-interaction-rag-upgrade-report.md | 437 | 解释记忆、Rewrite、检索、Grounding、SSE | 声称来源已展示，但可达页面未完整渲染 |
| docs/agent-search-memory-fix-verification.md | 197 | 阶段修复记录 | “前 5 套”比较已过时 |
| docs/agent-search-memory-interaction-validation-report.md | 359 | 最接近最终用户验收 | 隔离库通过不等于最新 main 可迁移 |
| docs/search-agent-three-panel-merge-guide.md | 580 | 三栏字段映射和布局说明 | 非流式、不传结果 ID 等描述已被代码反转 |
| docs/recent-change-summary-20260727-20260804.md | 548 | 最完整状态和限制汇总 | 比较基线仍是旧 main@2e48d05 |

## 11.2 两边相同但已经陈旧的架构文档

两边相同的 backend/AI_SCENARIOS.md、backend/AGENT_REFACTOR_CHECKLIST.md、docs/agent-architecture/** 等不是差异，但内容仍以 Discovery/Compare/Cart、ReAct/Handoff 或多模式为中心。

当前实际主链已由 Dispatcher + Query Understanding + Memory + Retrieval 驱动，SearchAgentPanel 还可以直接把当前结果 ID 传给 Agent。旧图应标注为“历史/目标架构”，并新增“当前实际执行链”。

## 11.3 最可信的文档顺序

若要理解当前工作区，应按以下优先级阅读：

- 本报告：使用最新主仓库快照重新比较。

- agent-search-memory-interaction-validation-report.md：最终交互行为。

- recent-change-summary-20260727-20260804.md：已知限制和未提交状态。

- agent-interaction-rag-upgrade-report.md：智能链路设计。

- 其他阶段文档：仅作历史记录。

# 12. 逐文件差异索引

## 12.1 编码助手与协作配置

该范围内没有跨仓库不同文件。以下路径全部相同：

- AGENTS.md

- CLAUDE.md

- .claude/settings.json

- .claude/launch.json

- .claude/skills/**

- .qoder/**

- .mcp/**

- uhomes-design/**

- .github/**

- .gitignore

- README.md

它们的共同缺陷已在第 4 章逐项解释。

## 12.2 后端核心差异文件

| 文件 | 差异类型 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| backend/.env.example | 当前修改 | 新增 6 个 Agent 记忆/检索/上下文参数 |
| backend/app/core/config.py | 当前修改 | 对应参数、范围与默认值 |
| backend/app/api/v1/routes/agent.py | 大幅修改 | 会话列表、历史、记忆、扩展响应、流式 meta |
| backend/app/schemas/agent.py | 大幅修改 | 20+ 筛选字段和可解释结果合同 |
| backend/app/models/agent_intelligence.py | 当前新增 | 4 张记忆/搜索审计模型 |
| backend/app/models/chat.py | 当前修改 | 增加 session_kind 区分普通聊天与 Agent |
| backend/app/services/chat_service.py | 当前修改 | 创建/读取 Agent 会话并持久化元数据 |
| backend/app/services/agentic/context.py | 当前新增 | 历史与 grounded 候选打包 |
| backend/app/services/agentic/memory.py | 当前新增 | 状态、长期记忆、指代、审计 |
| backend/app/services/agentic/query_understanding.py | 当前新增 | Rewrite 和规则降级 |
| backend/app/services/agentic/retrieval.py | 当前新增 | 消融、重排和来源 |
| backend/app/services/agentic/guided_search.py | 当前新增 | POI 软排序和引导 chip，但依赖旧 Room |
| backend/app/services/agentic/dispatcher.py | 大幅修改 | 新主链、状态步骤、真流式和持久化 |
| backend/app/services/agentic/agents/search_agent.py | 大幅修改 | 统一候选、放宽、重排、Grounding、SSE |
| backend/app/services/agentic/agents/compare_agent.py | 修改 | 币种、评分和可解释对比 |
| backend/app/services/agentic/shared.py | 修改 | 真实币种/设施及分析辅助 |
| backend/app/services/agentic/orchestration/supervisor.py | 小幅修改 | 兼容新上下文/步骤 |
| backend/app/services/agentic/orchestration/tool_registry.py | 小幅修改 | 工具参数适配 |
| backend/app/services/llm_service.py | 当前修改 | 流式和调用参数配合 |
| backend/alembic/...20260802_0101...py | 当前新增 | 记忆与搜索审计迁移，但 parent 不兼容 main |
| backend/tests/test_agent.py | 当前修改 | 适配增强合同 |
| backend/tests/test_agent_filter_patch.py | 当前新增 | 筛选补丁 |
| backend/tests/test_agent_intelligence.py | 当前新增 | 记忆、理解、检索 |
| backend/tests/test_agent_user_scenarios.py | 当前新增 | 用户场景 |

## 12.3 前端核心差异文件

| 文件 | 差异类型 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| frontend/src/views/AiSearch.vue | 大幅修改 | 多会话、记忆、FAQ、SSE、完整卡片、比较 |
| frontend/src/components/RecPropertyCard.vue | 当前新增 | Agent 推荐专用卡片 |
| frontend/src/views/Search.vue | 大幅分叉 | 当前加三栏；主仓库加大学地图和建筑体验 |
| frontend/src/components/search/SearchAgentPanel.vue | 当前新增 | 三栏右侧 Agent 核心 |
| frontend/src/services/agent.ts | 修改 | 会话/记忆 API 和稳健 SSE |
| frontend/src/stores/agentChat.ts | 大幅修改 | 多会话、历史和长期记忆状态 |
| frontend/src/types/agent.ts | 大幅修改 | 扩展合同 |
| frontend/src/router/index.ts | 修改 | /ai-search 登录门禁、/compare |
| frontend/src/views/SmartRentView.vue | 修改但不可达 | 来源、Rewrite、分数等纸面 UI |
| frontend/src/components/AssistantBubble.vue | 修改但不可达 | 登录限制、非流式回退 |
| frontend/src/utils/currency.ts | 当前新增 | 多币种格式化，但未完全统一采用 |
| frontend/src/types/property.ts | 高冲突修改 | Property 与 UnitType 枚举/字段分叉 |
| frontend/src/services/property.ts | 高冲突修改 | /properties 与 /unit-types/buildings 分叉 |
| frontend/src/components/SmartSearch.vue | 高冲突修改 | 当前删大学搜索，主仓库保留 |
| frontend/src/layouts/DefaultLayout.vue | 高冲突修改 | 导航入口和角色可见性不同 |
| frontend/src/components/PropertyCard.vue | 高冲突修改 | 卡片实体和详情路由不同 |

## 12.4 最新主仓库中必须保留并适配的文件

- backend/app/models/unit_type.py

- backend/app/models/institute.py

- backend/app/models/poi.py

- backend/app/models/institute_commute.py

- frontend/src/views/BuildingDetail.vue

- frontend/src/views/BuildingRedirect.vue

- frontend/src/components/GoogleMap.vue

- frontend/src/services/building.ts

- 最新版 frontend/src/views/Search.vue

- 最新版 frontend/src/components/SmartSearch.vue

# 13. 风险分级

## 13.1 P0：不先处理就不能合并

- AgentCart ID 合同断裂。 Model 用 unit_type_id，Service/API 用 property_id。

- 主仓库 Base metadata 无法建表。 EmbeddingJob 外键指向不存在的 properties。

- 推荐 ID 语义未统一。 Room/Property/UnitType/Institute 在不同层混用。

- POI 与通勤 join 使用已删除 Room。 当前实现不能落在最新模型。

- Alembic parent 不存在。 当前记忆迁移不能复制到主仓库。

- 整文件覆盖 Search/Property 类型会回退主仓库功能。 大学搜索、Google Maps、建筑详情会被删除。

- 当前核心新增模块未跟踪。 若漏提交 memory/context/query_understanding/retrieval，服务会在 import 阶段失败。

- 主仓库 Compare/ToolRegistry/Supervisor 仍使用旧 Property 字段。 只修购物车模型不足以恢复完整 Agent。

## 13.2 P1：迁移后上线前必须完成

- 在可达页面真正显示来源、查询改写和 AI 降级状态。

- 为会话列表和历史接入分页。

- 为 SSE parser、filter patch、历史/记忆和当前结果比较增加前端测试。

- 页面卸载时使用 AbortController 中止 SSE。

- 更新或废弃过时 HTML 联调页和阶段文档。

- 统一币种工具，移除默认人民币的隐式假设。

- 修复当前 Leaflet require()；若以 main 为底座则直接保留 Google Maps。

- 明确 mode=expert/handoff 的兼容策略，删除不可达旧模式或重新接通。

- 决定 Text 与 pgvector embedding 的最终存储，并声明 numpy/pgvector 依赖。

- 增加记忆 TTL、告知、脱敏、并发 upsert 和审计清理策略。

- 优化会话列表聚合查询，按准确 message ID 更新历史 metadata。

- 修复主仓库零库存 UnitType 仍可能被搜索返回的问题。

## 13.3 P2：协作与长期维护

- 重建 AGENTS.md、CLAUDE.md 乱码段，并指定唯一权威规则。

- 收紧 .claude/settings.json。

- 修复/删除失效 Gitlink 和不存在的 skills.json。

- 解决 5px/16px、字体和 --accent 冲突。

- 恢复必要截图/字体或移除无法履行的设计要求。

- 重新生成 Qoder RepoWiki。

- 在 README 中增加 AI 协作配置入口。

# 14. 推荐迁移方案

## 阶段 0：冻结证据与保护现有成果

- 保留本次主仓库干净克隆作为审计快照。

- 将当前未提交 Agent 修改拆成可审查提交，避免只存在本机工作树。

- 保存当前 31 项通过的测试输出和关键浏览器截图。

- 不在当前分支上直接 merge 最新 main 后边改边猜。

## 阶段 1：从最新 main 创建迁移分支

以 [MAIN]@78de6ec 为底座创建新功能分支。该分支继承最新数据模型、地图、详情、权限和业务修复。

## 阶段 2：先修主仓库基线

- 将 EmbeddingJob 改到 UnitType，或删除已废弃模型。

- 统一 AgentCartItem、CartService、API、Schema 为 UnitType。

- 同步修复 CompareAgent、ToolRegistry、Supervisor 和 shared helper 的旧字段。

- 修复 SearchAgent 对已删除 RoomCommute 的引用，并过滤零库存 UnitType。

- 运行 Base metadata create/drop 和现有 Agent 测试，确保主仓库基线恢复为绿色。

## 阶段 3：确定唯一实体合同

建议：

- 推荐主键：unit_type_id。

- 建筑上下文：institute_id。

- 详情链接：/building/:institute_id，可带 unit_type_id 选中户型。

- 候选清单和对比：存 unit_type_id。

- API 过渡期可返回 property_id 兼容别名，但必须文档化为 UnitType ID，随后废弃。

## 阶段 4：重建数据库迁移

从 8c314438f8b1 新建一个 Agent intelligence revision：

- chat_sessions.session_kind

- agent_session_states

- agent_user_memories

- agent_search_runs

- agent_search_candidates

候选表只引用 unit_types，可选引用 institutes；不再引用 properties。

## 阶段 5：移植纯智能模块

优先移植相对独立的：

- memory.py

- query_understanding.py

- retrieval.py

- context.py

把所有 property_id 命名和旧模型 fallback 改成目标合同。先做单元测试，再接 SearchAgent。

## 阶段 6：适配检索、POI 与通勤

- 候选池直接以 UnitType 为单位。

- POI：UnitType.institute_id → InstitutePOI。

- 通勤：UnitType.institute_id → InstituteCommute。

- embedding 文本保留主仓库新增的社区、POI、安全和建筑信息。

- 将当前 constraint ablation、reranker、source manifest 和 grounding 接到这套新候选结构。

- 删除 Room/Property fallback，而不是继续叠兼容层。

## 阶段 7：移植 API 和历史能力

移植会话列表、历史、记忆和扩展 response；使用新的 UnitType recommendation DTO。为同步与 SSE 端点写相同的契约测试，保证最终 meta 字段一致。

## 阶段 8：在主仓库前端做局部植入

- 保留主仓库 Search.vue、大学半径搜索、Google Maps、BuildingDetail。

- 植入 SearchAgentPanel.vue、开关、context filters、filter patch 和推荐同步。

- 把当前 AiSearch 的会话/记忆/SSE/比较交互迁入，但卡片适配 UnitType/Institute。

- 更新 types/agent.ts，不要覆盖主仓库 types/property.ts。

- 所有详情链接统一到目标路由。

## 阶段 9：补测试和可观测性

- 后端：模型建表、迁移、记忆隔离、指代、放宽、排序、来源、购物车、对比、SSE。

- 前端：Service SSE parser、Store、AiSearch、SearchAgentPanel、filter patch、路由登录、Abort。

- E2E：大学搜索 + Agent、地图模式 + Agent、跨会话记忆、至少两套对比、零结果放宽。

## 阶段 10：更新文档与协作配置

- 写一份“当前实际 Agent 执行链”。

- 将早期三栏指南标记过时或更新。

- 修复 AGENTS/CLAUDE 乱码和权限问题。

- 更新 Qoder 快照。

# 15. 验收清单

## 15.1 数据与迁移

- alembic heads 只有一个 head，基于最新 main。

- 全新 PostgreSQL 可 upgrade head。

- 已有数据库可无损升级。

- SQLite 测试 metadata 可 create/drop。

- 不存在指向 properties.id 的孤立外键。

- AgentCart 全链路只使用统一 ID。

## 15.2 后端 Agent

- 新会话、会话列表、历史回放工作。

- 长期记忆读/写/清空按用户隔离。

- “第二套/最便宜的/这个”解析正确。

- 零结果只做最小约束放宽，并返回轨迹。

- 排名分数可重复、可解释。

- POI 来自 InstitutePOI。

- 通勤来自 InstituteCommute。

- 缺失数据不会被 LLM 猜测。

- 同步与 SSE 返回同样的结构化结果。

- 购物车和对比不会错用 ID。

## 15.3 前端

- /ai-search 可切换会话并恢复卡片。

- /search 保留大学半径搜索和 Google Maps。

- Agent 面板可将当前筛选发给后端。

- filter patch 能安全回填，未知值不会破坏筛选器。

- 推荐同步到中间列表但不破坏分页/地图。

- 可精确比较当前全部可见结果。

- 来源、Rewrite、放宽和 AI 降级状态对用户可见。

- 页面卸载会中止 SSE。

- 所有详情链接指向正确 Building/UnitType。

- 多币种无默认人民币误导。

## 15.4 回归与文档

- 当前 31 个后端测试迁移到新模型后继续通过。

- 主仓库原 Agent 测试不再在 fixture 阶段报错。

- 新增 Agent 前端 Vitest 与关键 E2E。

- 过时指南已更新或标记历史。

- AGENTS/CLAUDE 乱码修复。

- Claude 默认权限经过最小化审查。

# 16. 不建议采用的合并方式

## 16.1 不要直接 merge 当前工作树

当前工作树跨 38 个已跟踪修改和 26 个未跟踪条目，同时最新 main 又有 97 个后续提交。直接合并会把业务模型冲突、功能回退和 Agent 增强混在同一次冲突处理中，难以审查。

## 16.2 不要整文件复制 Search.vue

这样会获得三栏 Agent，但丢失大学建议、半径搜索、Google Maps、完整 PropertyCard 和建筑详情体验。

## 16.3 不要直接复制当前 Alembic 文件

其 parent 在主仓库迁移图中不存在，且表中保留 properties.id 外键。

## 16.4 不要继续扩大兼容别名

Property = UnitType、Room = UnitType、API 字段仍叫 property_id 会让代码看似能 import，实际语义越来越模糊。应明确目标模型并逐步删除兼容层。

## 16.5 不要把“文件存在”当“功能已交付”

SmartRent、AgentView、ChatView、AssistantBubble 中的部分增强当前不可达；验收必须从路由和真实用户路径出发。

# 17. 最终建议

主仓库和当前工作区不是“新旧两个完整版本”，而是两条分别进化的支线：

- 最新 main 是更合适的业务与数据底座。

- 当前工作区是更成熟的Agent 智能与交互能力来源。

最稳妥的技术决策是：从最新 main 新开分支，先修主仓库 P0 基线，再按模块移植当前 Agent，并彻底适配 Institute/UnitType。

如果按这个顺序执行，可以同时保住：

- 主仓库的新房源模型、大学搜索、Google Maps 和建筑详情。

- 当前工作区的长期记忆、查询理解、混合检索、可解释排序、Grounding、真流式和三栏 Agent。

如果直接 merge、cherry-pick 大文件或复制迁移，则最可能出现三类结果：数据库迁移断裂、推荐/购物车 ID 指错对象，以及主仓库现有搜索体验被回退。

# 附录 A：关键证据摘要

| 证据 | 结果 |
| --- | --- |
| 主仓库 HEAD | 78de6ec93ff9120574a36c50488b3be74ef300f1 |
| 当前分支 HEAD | 3f0bee15dec28681fcb1f873585090fd587137ea |
| 共同基线 | 2e48d05a743030c0ac67ccdab7e7faf5d29182e8 |
| 基线后提交 | 当前 5；main 97 |
| 协作配置核验 | 309 个条目，零差异 |
| Agent 服务规模 | main 22 文件/6,403 行；当前 27 文件/9,332 行 |
| Alembic | main 88 个文件/head 8c314438f8b1；当前 74 个/head 20260802_0101 |
| 当前 Agent 测试 | 31 passed, 1 warning |
| main Agent 测试 | 10 errors，建表外键阻断 |

# 附录 B：术语约定

- 编码助手 Agent： Codex、Claude Code、Qoder、Skills、MCP 和 GitHub 协作规则。

- 产品 Agent： 面向租客的 AI 找房、推荐、对比、候选清单和搜索助手。

- Property/Room： 当前工作区中 properties 表的可租房间实体。

- Institute： 最新主仓库中的公寓/建筑实体。

- UnitType： 最新主仓库中的户型/可推荐核心实体。

- Grounded Answer： 只基于已打包并标注来源的候选事实生成回答。

- Constraint Ablation： 逐个试验放宽条件，以最小改变恢复结果。

- SSE： Server-Sent Events，服务端持续向浏览器推送 token 和最终结构化结果。

# 附录 C：合并前必须由团队确认的三项产品决策

- 推荐、购物车和对比的唯一 ID 是否正式定为 unit_type_id。

- 点击推荐卡后是进入 Building 详情并选中户型，还是新增 UnitType 独立详情页。

- 长期记忆是默认自动积累，还是仅保存用户显式确认的偏好；当前实现偏向“稳定字段可积累 + 用户可显式保存/清空”，需要产品和隐私口径一致。